EVO RRHH: diagnóstico y plan de 4 semanas

Octubre 2026 · El detalle está en TierList_EVO-RRHH.xlsx

## 1. De dónde viene y dónde estamos

- Origen: app de escritorio VB.NET WinForms (.NET 2.0/3.5) con DevExpress y ClickOnce, sobre SQL Server LocalDB "CMI".

- Hoy: ASP.NET Core MVC (.NET 10) con EF Core 10 en 3 capas (Datos, Entidades, Lógica) y 16 módulos web que cubren el sistema antiguo.

- Despliegue: GitHub Actions publica en la Azure Web App con OIDC; la base está en Azure SQL (RRHH_Normalizado). Funciona.

## 2. Diagnóstico

- Extensibilidad: PARCIAL. Hay inyección de dependencias, pero no interfaces ni clases base, y unos 80 pares Data/Lógica están duplicados.

- Escalabilidad: PARCIAL. Usa async y es stateless, pero pagina en memoria y no tiene caché ni health checks.

- Validaciones: FALTA. Solo 2 DataAnnotations, ModelState se revisa en 15 de 89 POST y la capa Lógica no valida nada.

- Seguridad: BIEN, con pendientes. Login, hash, roles y antiforgery están bien. Falta sacar la clave del repo, poner cabeceras de seguridad y una política de contraseñas.

- Tests: FALTA. No hay proyecto de pruebas ni pruebas en el CI.

## 3. Plan de 4 semanas

| Semana | Eje | Tareas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Validaciones | DataAnnotations; ModelState.IsValid en todos los POST; asp-validation-for / required / maxlength; reglas en Lógica (DNI, fechas, duplicados) | Formularios validados en front y back |
| S2 | Seguridad | Quitar Admin.2026 del repo; cabeceras de seguridad y cookie segura; política de contraseñas y bloqueo; permisos por opción | App endurecida |
| S3 | Extensibilidad y escalabilidad | Interfaces + RepositorioBase/LogicaBase; dividir EmpleadoController; paginación en BD; caché; health checks; ILogger/IOptions | Código desacoplado y escalable |
| S4 | Tests y cierre | Proyecto xUnit; dotnet test en CI; alinear docs con el código; prueba final de despliegue | Pipeline con tests + demo |

## 4. Riesgos

- Docs vs. código: docs/ menciona RepositorioBase, IExportadorTabla y Capa Logica.Tests, que no existen. Hay que alinearlo antes de entregar.

- Clave expuesta: Admin.2026 está en git y en el README. Hay que cambiarla también en Azure.

- Rendimiento: Marcacion tiene unas 200 mil filas y hoy se carga completa.